1.1. Kỹ thuật lựa chọn & Lý do

Kỹ thuật chọn: Start – Stop – Continue
Lý do chọn: Trong thời lượng họp giới hạn 45 phút khi các vấn đề của Sprint đã bộc lộ rõ ràng, kỹ thuật Start–Stop–Continue tập trung trực tiếp vào định hướng hành động (bắt đầu, dừng lại, duy trì) giúp Scrum Team nhanh chóng đưa ra giải pháp cải tiến cụ thể mà không bị dàn trải.

1.2. Phân loại và xếp thẻ ý kiến

| Thẻ | Nội dung thẻ gốc / Đã chỉnh sửa | Xếp vào cột & Lý do giải thích |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked) Thực hành review chéo mang lại hiệu quả cao trong việc phát hiện lỗi sớm, cần tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop Hành động dồn kiểm thử vào sát cuối Sprint tạo ra rủi ro nghiêm trọng cho chất lượng và tiến độ, cần dừng lại ngay. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. → Viết lại: Việc phát hiện lỗi muộn ở giai đoạn cuối Sprint khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Start Bắt đầu thực hiện kiểm thử sớm hơn (Test early) ngay khi từng PBI vừa hoàn thành lập trình. (Lý do: Đã viết lại thẻ bỏ chỉ trích cá nhân Hải, tập trung vào hành vi/quy trình). |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner (Thảo) Đây là phản hồi về yêu cầu tính năng sản phẩm (Product Backlog Item), không thuộc phạm vi cải tiến quy trình làm việc. PO Thảo nhận thẻ này để đưa vào Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start Bắt đầu cập nhật và bổ sung tiêu chí kiểm thử trên thiết bị di động (Mobile Testing) vào Definition of Done ngay trong Sprint tới. |

Nvụ 2:

Dữ liệu lựa chọn: DT-01 (Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done).

2.1. Phân tích Insight

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (Vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới kiểm thử chức năng đặt giữ máy làm dồn đống lỗi. | Quy trình (hoặc DoD) | Nhóm đang vận hành theo tư duy Waterfall thu nhỏ (Mini-Waterfall) trong Sprint — chờ hoàn thành toàn bộ code mới tiến hành kiểm thử, thay vì kiểm thử cuốn chiếu (Continuous Testing) cho từng PBI ngay khi sẵn sàng. |

2.2. Kế hoạch cải tiến

| Hành động cụ thể (SMART) | Người / Nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng quy tắc kiểm thử cuốn chiếu: Mỗi PBI sau khi lập trình và Review chéo xong phải được kiểm thử độc lập ngay trong vòng 24 giờ, không dồn sang 2 ngày cuối Sprint. | Developers (Hải, Linh, Nam, Quỳnh) & SM (Duy) | Hàng ngày tại Daily Scrum và đánh giá lại tại Sprint Retro sau. | 100% PBI chuyển trạng thái 'Ready for Test' được kiểm thử trong 24h; Bảng Kanban ghi nhận hoạt động test rải đều suốt 10 ngày. |

N 3

3.1. Thứ tự đúng cho buổi Sprint Retrospective

Thứ tự điều hành chuẩn gồm 5 bước:

Bước 1 - Set the Stage (H3): Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước.

Bước 2 - Gather Data (H2): Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint.

Bước 3 - Generate Insights (H5): Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn.

Bước 4 - Decide What to Do (H1): Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại.

Bước 5 - Close the Retrospective (H6): Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau.